Pruebas funcionales realizadas al SIPP
(luego de integración y actualizaciones a módulos)
Fecha: 28 y 30 de Mayo de 2013
Realizadas por: Ing. Diego Uzcátegui

Este grupo de pruebas se enfocan en los casos de prueba más importantes, los que influyen más significativamente en los procesos principales del sistema (formulaciones, reformulaciones y seguimientos). El objetivo es verificar el funcionamiento correcto del sistema, luego de la actualización de los módulos, y de realizar las correcciones de los resultados reportados en el plan de pruebas.

Datos de las pruebas
URL del sistema: http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/principal
Comentarios: La siguiente tabla contiene comentarios sobre los casos de prueba que dieron error. La columna Nivel Imp, se refiere a la prioridad que consideré sobre la corrección de ese error (1: muy importante; 5: no tan importante). En algunos casos se incluye una url de ejemplo, para facilitar la página donde se consiguió el error.

Área	Funcionalidad	Comentario	Url ejemplo	Nivel / imp
Configuración SIPP	Roles que pueden editar información en procesos	Falta configurar algunos de los roles, y automatizarlo en la instalación.	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/admin/settings/ente_planificador/proyectos_operativos	2
Ente planificador	agregar usuario a un ente	Al entrar en editar el usuario, aparece con dos roles (enlace y supervisor)	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/user/9/edit	2
Usuario	Inicio de sesión	Redireccionamiento a página principal (http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/principal) en vez de mostrar la lista de actores planificadores	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/	3
Formulación de proyecto	Registro de proyecto (datos básicos)	La institución del gerente del proyecto debe cargarla del usuario autenticado	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/agregarproyectosop	2
Formulación de proyecto	Registro de proyecto (datos básicos)	En el área estratégica, debe cargar las opciones que enviaron del ministerio con sus respectivas dependencias	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/agregarproyectosop	1
Formulación de proyecto	Registro de proyecto (datos generales)	Acceso denegado a la siguiente sección (datos generales) para algunos entes.	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosopedit/13/generales	1
Formulación de proyecto	Registro de proyecto (datos generales)	En clasificación sectorial, falta incluir el campo subsectores	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosopedit/15/generales	3
Formulación de proyecto	Registro de proyecto (datos generales)	Falta los campos de empleos generados	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosopedit/15/generales	1
Formulación de proyecto	Registro de proyecto (datos generales)	En beneficiarios está aceptando cantidades negativas	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosopedit/15/generales	1
Formulación de proyecto	Registro de proyecto (Datos Financieros)	Los datos financieros no deben aparecer hasta que se completen las acciones específicas	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosopedit/15/finacieros	2
Formulación de proyecto	Registro de proyecto (Datos Financieros)	Las opciones de cambio de estado no deben estar disponibles hasta que se completen las acciones específicas	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosopedit/15/finacieros	1
Formulación de proyecto	Registro de proyecto (Acciones Específicas)	La localización geográfica debe incluir los estados, municipios, parroquias, etc (por lo menos para Venezuela)	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosopedit/15/ae	1
Formulación de proyecto	Registro de proyecto (Acciones Específicas)	En “Programación Financiera de la Acción” falta incluir la fila de totales	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosopedit/15/ae	1
Formulación de proyecto	Registro de proyecto (Acciones Específicas)	Al completar el 100% de las acciones específicas, en vez de mostrar el botón 'terminar' debe pasar automáticamente a la sección datos financieros, y no cargar nuevamente el formulario de acciones específica.	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosopedit/15/ae	1
Formulación de proyecto	Registro de proyecto (Acciones Específicas)	Al completar el 100% de las acciones específicas, debe verificarse que el monto total corresponda con el monto inicial (indicado en datos básicos).	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosopedit/15/ae	1
Formulación de proyecto	Registro de proyecto (Acciones Específicas)	Aunque es configurable, seria bueno colocar nombre de partidas utilizadas para acciones especificas (401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 411), de forma que esté más adecuado con la versión del sistema utilizado anteriormente	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosopedit/15/ae	4
Formulación de proyecto	Registro de proyecto (datos financieros)	En fuentes de financiamiento falta la fila de totales al final.	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosopedit/15/finacieros	2

Área	Funcionalidad	Comentario	Url ejemplo	Nivel / imp
Reformulación de proyectos	Formulario de reformulación	Los usuarios control y supervisor no deben poder ingresar reformulaciones	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosop/15/reformular/add	2
Reformulación de proyectos	Formulario de reformulación	El usuario no debe poder reformular un mes fuera del período de duración con el que se registro. El sistema permite agregar cantidades en meses antes del inicio de una acción específica	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosop/15/reformular/1/view	1
Reformulación de proyectos	Formulario de reformulación	No debe permitir cambiar estado sin que el monto de reformulación corresponda con el monto indicado en las acciones específicas	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosop/15/reformular/1/view	1
Reformulación de proyectos	Formulario de reformulación	Al reformular las acciones específicas, sólo se debe permitir ingresar en meses que estén dentro de la duración de la acción específica	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosop/15/reformular/1/ae/17	1
Reformulación de proyectos	Formulario de reformulación	Antes de cambiar el estado, debe verificar que el monto a reformular, se haya distribuido entre las acciones específicas	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosop/15/reformular/1/ae/17	1
Reformulación de proyectos	Formulario de reformulación	Para poder ingresar una reformulación debe tener al menos un campo de variación ingresado (sea de meta física o financiera)	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosop/15/reformular/1/ae/17	2
Reformulación de proyectos	Formulario de reformulación	No debe poder ingresar cantidades fuera del período de duración del proyecto	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectosop/15/reformular/3/view	2

Área	Funcionalidad	Comentario	Url ejemplo	Nivel / imp
Consulta	Ver lista de proyectos	Falta mostrar los colores de semáforo (rojo, amarillo o verde, dependiendo del estado)	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/proyectos_operativos	3
Consulta	Ver lista de acciones centralizadas	Falta mostrar los colores de semáforo (rojo, amarillo o verde, dependiendo del estado)	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/acciones_centralizadas	3

Acciones Centralizadas

Área	Funcionalidad	Comentario	Url ejemplo	Nivel / imp
Formulación de acciones centralizadas	Envío de ficha de acciones centralizadas	Colocar Nombres de acciones para cambio de estados, en vez de colocar los nombres de los estados. Por ejemplo, aparece “Esta seguro de cambiar la reformulación al estado Enviadas_a_supervisor?”, en lugar de “enviar a supervisor” (ver detalles en caso de uso). Para obtener uniformidad entre las funcionalidades que son similares.	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/node/14/workflow	4
Reformulación de acciones centralizadas	Formulario registro	Permite a usuario mcti crear reformulación. Solo debería ser el enlace y administrador	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/node/14/reformular/add	2
Reformulación de acciones centralizadas	Formulario registro	No deja agregar valores negativos. Por ejemplo, si inicialmente tenía 2, y ahora quiero colocar -2 en esa partida, el sistema no lo almacena. Luego de enviar formulario, sale el mensaje “Amount should be min” y no permite almacenar los valores.	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/node/14/reformular/add	1
Seguimiento Acciones Centralizadas	Página del seguimiento de todos los meses	En el mes habilitado para realizar seguimiento, hay dos enlaces a realizar “Consultar seguimiento” y “Realizar el Seguimiento”, pero el segundo apunta a consultar seguimiento y no a editar.	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/node/14/seguimiento	3
Seguimiento Acciones Centralizadas	Configuración del mes	No me deja habilitar el mes de enero. Ayuda: parece que el índice que maneja los meses, está trasladado una unidad.	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/admin/settings/ente_planificador/acciones_centralizadas	1
Seguimiento Acciones Centralizadas	modificar	Luego de enviar a supervisor, el usuario enlace no debe poder modificar el seguimiento (ver caso de uso, donde permite modificar solo en el nivel de usuario)	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/node/14/seguimiento/field_ac_ac1_ae1/1/view	1
Seguimiento Acciones Centralizadas		En supervisor o control, no debería aparecer el enlace de editar con el nombre “Realizar el seguimiento”, sino “modificar”	http://192.168.12.203/pruebas/sipp-install/node/14/seguimiento	5